<AI MED>

Projektna dokumentacija

Verzija <2.0>

Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	4

2.	Skraćeni naziv projekta	4

3.	Opis problema/teme projekta	4

4.	Cilj projekta	4

5.	Voditelj studentskog tima	4

6.	Rezultat(i)	4

7.	Slični projekti	4

8.	Resursi	4

9.	Glavni rizici	5

10.	Smanjivanje rizika	5

11.	Glavne faze projekta	5

12.	Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	5

13.	Kontrolne točke projekta	5

14.	Gantogram	5

15.	Zapisnici sastanaka	5

Prijedlog i plan projekta

Na koji način koristiti predložak?

Tekst pisan u italic formi opisuje koje informacije je potrebno uključiti u pojedino poglavlje Prijedloga.

Za upis vlastitog teksta, potrebno je pritisnuti <ENTER> nakon italic teksta.

Tekst upisan u <trokutastim zagradama> treba zamijeniti s onim što se navodi.

Svi članovi tima trebaju pročitati plan i suglasiti se s njime, a to potvrđuju svojim potpisom na kraju dokumenta.

Puni naziv projekta

[Navesti puni naziv projekta iz kojeg će biti vidljiva problematika/tematika kojom se projekt bavi.]

Primjena umjetne inteligencije u transkripciji medicinskih konzultacija.

Skraćeni naziv projekta

[Navesti skraćeni naziv projekta, ako je definiran.]

AI MED

Opis problema/teme projekta

[Objasniti problem, odnosno temu projekta, objasniti ukratko tip, uvjete i kontekst projekta.]

Projekt se bavi primjenom umjetne inteligencije u medicinskom okruženju, s naglaskom na tehnologiju pretvorbe govora u tekst (speech-to-text). U suvremenoj medicinskoj praksi stvaranje bilješki tijekom pregleda i konzultacije predstavlja značajno nemedicinsko opterećenje za medicinske djelatnike koji često moraju paralelno komunicirati s pacijentima i voditi precizne medicinske bilješke što negativno utječe na interakciju s pacijentima i može uzrokovati pogreške.

Tema projekta je razvoj aplikacije koja s pomoću umjetne inteligencije automatski pretvara govor u tekst, a namijenjena je upotrebi u transkripciji tijekom medicinskih konzultacija i postkonzultacijskih bilješki.

Tehnička implementacija uključuje razvoj AI modela za automatsko prepoznavanje govora (ASR) i obradu prirodnog jezika (NLP)  temeljenih na dubokom učenju (npr. RNN ili transformer arhitekture), koji će biti trenirani za prepoznavanje medicinskih izraza u hrvatskom medicinskom korpusu i latinskih termina. Sustav će koristiti otvorene biblioteke poput TensorFlowa ili PyTorcha te će biti testiran u uvjetima stvarne uporabe, s naglaskom na točnost prepoznavanja i prilagodbu različitim akcentima.

Cilj projekta

[Navesti predviđeni cilj ili ciljeve projekta. Definiranje ciljeva omogućuje određivanje pravca u kojem će se kretati izvođenje projekta. Navesti predviđeno trajanje projekta.]

Cilj projekta je razviti pouzdan i precizan sustav za automatsku pretvorbu govora u tekst temeljen na umjetnoj inteligenciji, koji će liječnicima omogućiti brže i jednostavnije kreiranje bilježaka, ubrzati konzultacije s pacijentima i postavljanje dijagnoza. Sustav će biti posebno prilagođen za prepoznavanje i pravilnu interpretaciju latinskih izraza i stručne terminologije, koristeći modele dubokog učenja trenirane na specijaliziranim medicinskim skupovima podataka te će biti specijaliziran za lokalnu upotrebu.

Predviđeno trajanje projekta je jedan ili više semestara.

Voditelj studentskog tima

<Ime i prezime studenta>

Ivor Balog

Rezultat(i)

[Navesti što će se isporučiti na kraju projekta, voditi računa da osim rezultata u vidu nekog proizvoda ovdje treba navesti i svu dokumentaciju.]

Rezultat projekta bit će funkcionalna aplikacija s podrškom za automatsku batch pretvorbu govora u tekst i bilješke prema FHIR standardu te automatsko postavljanja dijagnoza na temelju liječničkog govora i preporuka liječenja. Aplikacija će sadržavati user-friendly sučelje u kojem će biti omogućeno snimanje govora ili učitavanje audio datoteka s govornim sadržajem te pregled dosadašnjeg transkripta koje će biti moguće lokalno pohraniti. Projekt će također polučiti dataset audio zapisa i pripadajuće tekstualne transkripte audio segmenata na hrvatskom jeziku iz medicinskih korpusa, dataset je namijenjen kao okvir za daljnje treniranje modela.

Uz aplikaciju i dataset isporučena će biti i pripadajuća tehnička dokumentacija, korisničke upute te vodič za brzo upoznavanje sa sučeljem sustava.

Slični projekti

[Navesti projekte koji su povezani s dotičnim projektom.]

Amazon Transcribe Medical omogućuje transkripciju medicinskog govora u stvarnom vremenu te integraciju putem API-ja, što ga čini pogodnim za razvoj aplikacija. Rješenje je specijalizirano za medicinsku terminologiju, ali je u potpunosti oslonjeno na AWS cloud infrastrukturu.

T-Pro je cloud rješenje s integracijom elektroničkih zdravstvenih zapisa (EPR) i podrškom za transkripciju u skladu s nacionalnim zdravstvenim standardima. Sustav je treniran na različitim naglascima, čime se povećava njegova primjenjivost u stvarnom kliničkom okruženju.

Google Cloud Speech-to-Text Medical nudi specijalizirane modele za medicinsku domenu, visoku točnost prepoznavanja i mogućnost obrade u stvarnom vremenu ili batch načinu, no zahtijeva korištenje cloud infrastrukture.

Projekt MultiMed predstavlja istraživačko rješenje usmjereno na obradu medicinskog govora i teksta u multimodalnom kontekstu. Takvi projekti najčešće služe kao temelj za eksperimentiranje i razvoj prilagođenih sustava za medicinsku dokumentaciju te doprinose razvoju specijaliziranih modela za zdravstvenu domenu.

Resursi

[Navesti ljudske i ostale resurse potrebne za uspješno dovršenje projekta. Popuniti tablicu raspoloživih članova tima s podacima važnim za projekt. Mogu se navesti znanja i vještine člana koje mogu biti od koristi za projekt, na primjer znanja Java-e, XML-a, iskustvo u radu s MS Projectom, sudjelovanje u sličnim projektima ili bilo kakva korisna informacija. Ako projekt koristi i druge resurse napraviti posebnu tablicu za njih. U kolonu Napomene treba upisati sve termine kad dotični član tima neće biti raspoloživ za rad na projektu (putovanja, odmori, odsustva).]

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Matej Tojčić | matej.tojcic@fer.hr | +385 91 910 7782 | Diplomski studij |
| Iva Šuker | iva.suker@fer.hr | +385 97 727 9462 | Preddiplomski studij |
| Ivor Balog | ivor.balog@fer.hr | +385 99 337 7698 | Preddiplomski studij |

Glavni rizici

[Navesti glavne zapreke za ostvarenje uspjeha projekta, te posljedice ukoliko projekt ne uspije.]

Glavni rizici projekta odnose se na pouzdanost i preciznost sustava za pretvorbu govora u tekst (speech-to-text), osobito u prepoznavanju latinskih fraza i stručnih izraza. Dodatni izazovi uključuju prilagodbu sustava različitim naglascima i načinima govora liječnika, kao i osiguravanje jednostavnog i intuitivnog korisničkog sučelja koje će biti prilagođeno korisnicima različite dobi i tehničke razine znanja.

Značajni rizici još uključuju nedostatak kvalitetnih medicinskih audio podataka za treniranje i testiranje modela na hrvatskom jeziku. Ograničen skup podataka dovodi do manje preciznog modela.

Također, važno je osigurati ispravno i sigurno spremanje te formatiranje dijagnoza kako bi se očuvala točnost i privatnost podataka.

U slučaju neuspjeha projekta u ostvarenju zadanih ciljeva, posljedice uključuju nemogućnost isporuke potpunu funkcionalnog rješenja, smanjenju primjenjivost sustava i ograničenu korisnost izrađene dokumentacije. Posljedice u slučaju neuspjeha projekta bi se također mogle odraziti na nižu ocjenu u okviru kolegija Diplomski projekt i Preddiplomski projekt.

Smanjivanje rizika

[Navesti korake koji će se poduzeti kako bi se što je moguće više umanjio svaki od prethodno navedenih rizika.]

Kako bi se smanjili identificirani rizici, planirani su sljedeći koraci:

Testiranje i prilagodba AI modela: Provest će se višestruka testiranja sustava za pretvorbu govora u tekst, s naglaskom na prepoznavanje medicinskih i latinskih izraza. Po potrebi će se koristiti ili izraditi dodatni skupovi podataka (datasetovi) kako bi se povećala točnost modela.

Datasetovi korišteni u učenju modela obuhvaćat će različite uzorke govora iz javnih izvora i ručno pripremljenih uzoraka. Sustav će se testirati na govorima različitih korisnika (različiti naglasci, brzina govora, intonacija) kako bi se osigurala spremnost sustava na upotrebu u raznolikim uvjetima.

Razvoj intuitivnog sučelja: Posebna pažnja posvetit će se jednostavnosti i preglednosti korisničkog sučelja, s naglaskom na lakoću korištenja za sve dobne skupine liječnika.

Kontinuirano praćenje i evaluacija: Tijekom razvoja redovito će se analizirati rezultati i provoditi korekcije kako bi se na vrijeme uočili i otklonili problemi.

Podjela zadataka i praćenje napretka tima: Svaki član tima imat će jasno definirane zadatke, a napredak će se pratiti kroz redovite sastanke i revizije koda.

Glavne faze projekta

[Navesti glavne faze projekta, te ukratko objašnjenje po kojem načelu je projekt podijeljen na te faze- vremenska organizacija, smanjenje rizika, raspoloživost resursa i/ili nešto drugo.]

Projekt je podijeljen u nekoliko faza s ciljem jasne vremenske organizacije, učinkovitog upravljanja zadacima i smanjenja mogućih rizika. Takva struktura omogućuje postepeni razvoj i kontinuiranu provjeru funkcionalnosti sustava.

- Faza: Definiranje opsega projekta (scope): utvrđivanje ciljeva, funkcionalnosti i tehničkih zahtjeva sustava. Izrada plana aktivnosti s vremenskim rasporedom i procjenom rizika.

- Faza: Raspodjela odgovornosti među članovima tima prema znanjima i dostupnosti vremenskih resursa

- Faza: Pripreme i prikupljanje podataka: prikupljanje medicinskih audio zapisa, njihova anonimizacija i priprema za treniranje modela

- Faza: Implementacija osnovnih funkcionalnosti aplikacije na temelju prethodno definiranih zahtjeva: izrada osnovnog korisničkog sučelja, integracija Whisper modela i prilagodba medicinskoj terminologiji. Testiranje osnovnih funkcionalnosti.

- Faza: Provođenje testova  i evaluacija rezultata: testovi i evaluacija pomoću udjela pogrešno transkribiranih riječi (WER) i znakova (CER)

- Faza: Identifikacija pogrešaka i njihovih ispravaka te mogućih optimizacija i njihova implementacija: provedba poboljšanja prema analizi te ponovljeno testiranje radi osiguranja kvalitete.

- Faza: Predaja do tada izrađenog i funkcionalnog dijela sustava, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, do zadanog roka.

Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

[Nacrtati WBS s navedenim aktivnostima projekta.]

Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

[Općenito, kontrolna točka projekta je događaj ili rezultat neke aktivnosti koji ukazuje na to je li projekt u skladu sa zadanim rokovima ili kasni. Ta informacija se upisuje u kolonu o statusu projekta. Ako projekt kasni moraju se poduzeti akcije da se rokovi dostignu. Za svaku kontrolnu točku treba odrediti točan datum. Po potrebi se mogu dodavati ili oduzimati redovi tablice.]

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Formiranje projektnih grupa | 1.10. – 10.10.2025. | 11.10.2025 | DOVRŠENO |
| Predaja prve verzije plana projekta (FER2_Projekt_PlanProjekta) | do 14.11.2025. | 14.11.2025 | DOVRŠENO |
| Stabilan prototip aplikacije | do 23.12.2025. | 8.1.2026. | DOVRŠENO |
| Gotovo prikupljanje podataka | do 15.1.2026. | 15.1.2026. | DOVRŠENO |
| Istreniran i precizan modul za govor-tekst pretvorbu | do 20.1.2026. | 23.1.2026. | DOVRŠENO |
| Stabilna aplikacija s korisničkim sučeljem | do 23.1.2026 | 18.1.2026. | DOVRŠENO |
| Primopredaja završnih verzija projekata i tehničke dokumentacije | do 30.1.2026. | 30.1.2026. | DOVRŠENO |
| Prezentacija projekta | 1.3.-13.3.2026. |  | DOVRŠENO |

Gantogram

[Izraditi Gantogram pomoću programa MS Project, Open Workbench, Microsoft Excel - http://office.microsoft.com/hr-hr/excel/HA010346051050.aspx, i sl. Pohraniti prikaz Gantograma (screenshot) i postaviti ga unutar ovog poglavlja kao ubačenu sliku.]

Zapisnici sastanaka

[Ovdje za svaki održani sastanak navesti: datum, vrijeme i mjesto održavanja sastanaka, popis nazočnih, glavne zaključke sastanka.]

| Datum održavanja | Vrijeme održavanja | Mjesto održavanja | Popis nazočnih | Glavni zaključci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2025. | 15:00 | Online | Matej Tojčić, Iva Šuker i Ivor Balog | Ispunjena prva verzija projektne dokumentacije i kreiran projektni plan. |
| 9.12.2025. | 15:00 | Uživo – Cozy | Matej Tojčić, Iva Šuker i Ivor Balog | Odabrana tehnologija razvoja projekta, razrađen koncept rada. Podjeljeni radni zadaci. |
| 21.12.2025. | 13:00 | Online | Matej Tojčić, Iva Šuker i Ivor Balog | Revizija projekta |
| 15.1.2026. | 12:00 | Online | Matej Tojčić, Iva Šuker i Ivor Balog | Pregled razvijene aplikacije i prikupljenih podataka. Odobrana metoda testiranja i finalno sučelje aplikacije. |
| 26.1.2026. | 11:00 | Uživo - FER | Matej Tojčić, Iva Šuker i Ivor Balog | Dogovoren završetak razvoja. |

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| < Matej Tojčić > | Datum: 30.1.2026. Potpis: TOJČIĆ |
| < Ivor Balog > | Datum: 30.1.2026. Potpis: BALOG |
| < Iva Šuker > | Datum: 30.2026. Potpis: ŠUKER |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): < prof.dr.sc. Daniel Hofman > |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |